|  |
| --- |
|  |
|  |
| الماء من اجل غذاء آمن | | **اسم المشروع:** |
| 4 شهراً | | **مدة المشروع:** |
| لحج / القبيطة | | **المحافظات المستهدفة:** |
| مؤسسة تنمية القيادات الشابة | | **تنفيذ:** |
| منظمة الغذاء والزراعة | | **المانح:** |
| **الخلاصة:** | | |
| سيعالج المشروع ويوفر التالي:  أ) المساعدة الإنسانية والمساعدات العاجلة الفورية ، عن طريق التحويلات النقدية  (ب) إعادة تأهيل شبكات المياه التي بدورها ستدعم الانتعاش الزراعي المرن. الهدف العام للمشروع هو تعزيز الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحد من انعدام الأمن الغذائي في محافظة لحج.  في إطار مشروع المياه من أجل الأمن الغذائي (OSRO / YEM / 805 / KUW) ، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة ، سيدعم تنفيذ الأنشطة الميدانية لتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على دعم المشردين داخلياً والعائدين في مقاطعة القبيطة في محافظة لحج.  يجب على مؤسسة تنمية القيادات الشابة دعم تنفيذ التدخلات المتفق عليها مع المجتمع المعني في منطقة القبيطة من خلال تنظيم والإشراف على أنشطة النقد مقابل العمل (CFW) التي تهدف إلى بناء حماية الوادي في 36 موقعًا ، وبناء 3 خزانات للحصاد وإعادة تأهيل 4 قنوات مائية. عدد المستفيدين المستهدفين هو 1388 فرد خلال فترة 4 أشهر | | |
| **الهدف العام:** | | |
| لتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على دعم النازحين داخلياً والعائدين | | |
| **الأهداف التفصيلية:** | | |
| بناء 36 حماية وادي | | |
| وبناء 3 خزانات للحصاد | | |
| تأهيل 4 قنوات مائية | | |
| 1388 مستفيدين مباشرين من اعمال النقد مقابل العمل | | |
| **محتويات المشروع:** | | |
| توظيف فريق العمل | | |
| توظيف منسق ميداني ومستشار تقني | | |
| تحديد مواقع العمل والمخازن المطلوبه | | |
| توظيف المشرفين الإداريين والتقنيين | | |
| المسح الميداني وتسجيل المستفيدين | | |
| الاشراف على عمليات الانشاء | | |